# Definición de Necesidades y Requerimientos de Optimización Logística: Proyecto "México Rutas"

## 1. Objetivo del Proyecto

Desarrollar e implementar un Modelo de Optimización de Rutas Transitorio (MVP) basado en Python para una empresa distribuidora de granos en México. El propósito es reducir costos operativos, maximizar la ocupación de la flota propia y mejorar el rendimiento de combustible por kilómetro mientras se completa la implementación del módulo logístico definitivo en el ERP (Infofin).

## 2. Definición de la Necesidad del Cliente

El cliente opera actualmente de forma manual, basándose en la experiencia histórica del personal, el uso de archivos Excel y consultas individuales en Google Maps para armar sus rutas. Esta falta de herramientas automatizadas genera ineficiencias en la ocupación de los camiones y en la planeación de los tiempos de entrega.

### Desafíos identificados:

- Gestión de Flota Mixta: Necesidad de coordinar ~25 unidades propias y ~25 unidades de externos (permisionarios) con diferentes capacidades (Tractocamiones de 30T, Tortons de 16T y camionetas).

- Complejidad en Puntos de Entrega: Cobertura de 47 rutas principales con aproximadamente 500 puntos de entrega totales.

- Ventanas de Operación Variables: Los autoservicios y mayoristas imponen restricciones horarias estrictas, mientras que otros clientes finales tienen entregas más flexibles.

- Calidad de Datos Geográficos: Falta de coordenadas precisas (latitud/longitud) en la base de datos actual de direcciones.

## 3. Puntos Clave para el Desarrollo de la Solución

### A. Motor de Optimización y Geolocalización

- API Utilizada: Se empleará el API de Here Technologies (Tour Planning v3) debido a su capacidad superior para identificar rutas permitidas específicamente para camiones pesados, evitando puentes bajos o zonas residenciales restringidas.

- Geocodificación: La solución debe integrar un módulo para traducir direcciones de texto (Colonia, Ciudad, Estado) a coordenadas geográficas antes de ejecutar la optimización.

### B. Parametrización de la Operación (Variables Críticas)

Para que el modelo sea efectivo, se deben configurar los siguientes parámetros:

- Capacidades de Flota: Validación de hasta 7 dimensiones (peso en kg/ton, volumen, paletas, etc.) por vehículo.

- Tiempos de Carga/Descarga Dinámicos:

  - Cargas a granel: Promedio de 4 horas.

  - Cargas paletizadas: Promedio de 30 minutos a 2 horas.

- Ventana Operativa del CEDI: Definida inicialmente de 08:00 a 15:00 horas para el alistamiento.

- Priorización de Flota: El modelo debe dar prioridad al llenado de los camiones propios antes de asignar pedidos a terceros para minimizar costos de flete externo.

### C. Restricciones de Seguridad y Operativas

- Convoyes: Considerar horarios de salida fijos para rutas que requieren escolta de la Guardia Nacional (Ej: salidas a las 10:00 AM).

- Tipología de Vehículos: Diferenciar perfiles de camión pesado vs. ligero para garantizar que el destino sea alcanzable por la unidad asignada.

### D. Interfaz y Entregables

- Modelo "Caja Negra" con Input vía CSV: Los usuarios cargarán archivos CSV con pedidos y flota disponible; el sistema procesará la información en menos de un minuto para 1,000 pedidos.

- Guías de Navegación para Choferes: Generación de un PDF por ruta con enlaces directos a Google Maps o Here para que el conductor inicie la navegación punto a punto desde su celular sin necesidad de apps adicionales.

## 4. Próximos Pasos: Prueba de Concepto (PoC)

Para validar la solución antes de su puesta en marcha, se acordó realizar una simulación con datos reales de un "día de operación fuerte":

- Input del Cliente: Isabel Chávez proporcionará un archivo con pedidos (ID, dirección, peso, tipo de carga) y flota disponible de un día específico.

- Ejecución: Wilson Pinto procesará los datos en el optimizador.

- Comparativa: Se analizarán los ahorros en número de vehículos utilizados y kilómetros recorridos frente a la planeación manual original de ese mismo día.